# Migratieplanning

Arval Mobility Pass

Om over te gaan naar de nieuwe omgeving van Arval Mobility Pass zijn er een aantal belangrijke stappen die doorlopen moeten worden. Onderstaand vind je de migratieplanning. In de planning vind je de fase, actie(s) en de verantwoordelijke die de informatie aanlevert en de deadline.

Klantnaam	: ________________

Datum Go-Live	: ________________

Planning

| Fase | Onderdeel | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| Contractuele fase | Opstellen nieuw addendum & ondertekenen | Arval & tekenbevoegde |
|  | Check IT/ Security assessment | Klant deelt met Arval |
| Start inrichting platform | Implementatiesheet a.d.h.v. huidig mobiliteitsbeleid opstellen | Arval |
|  | Inrichting nieuwe beheerportaal en aanmaken budgetgroepen | Arval |
|  | Vooraankondiging sturen naar medewerkers | Klant |
| Inrichting platform | Off boarding-formulier huidige platform | Arval & Klant |
|  | Testen platform en akkoord op inrichting | Arval & klant |
| 1 - 2 weken voor Go live | Ophalen data uploadfile voor huidige platform | Arval |
|  | Interne communicatie vanuit klant naar medewerkers (Introductiemail) | Klant |
|  | Uploadfile aanvullen (mutaties/nieuwe werknemers) | Klant |
| Dag van Go live | Uitnodigingen versturen naar medewerkers | Arval |
| Daags na Go live | Informatieochtend of webinar voor gebruikers | Arval |
| Maand na Go live | Payroll bespreken en evaluatie | Arval & Klant |

Optioneel

| Start inrichting platform | Inrichten SSO | Arval & Klant |
| --- | --- | --- |
|  | Inrichten koppeling | Arval & Klant |

Contactpersonen Arval

Tijdens het implementatietraject kun je contact opnemen met Mike Spier via emailadres mobilityonboarding@arval.nl of telefoonnummer 030 602 4444.

Na de afronding van de migratie kan contact worden opgenomen met het Mobility Team via mobility@arval.nl of telefoonnummer 030 602 4404.